3SEGUIMIENTO DE PROYECTO

Cumple Now

Evaluacion de cobertura frente a las expectativas funcionales y de negocio

Corte evaluado: 31 de agosto de 2026

Proposito: Documento de seguimiento del estado actual; no es una guia de implementacion.

Fuentes: Laminas adjuntas de expectativas del producto, codigo del repositorio, pruebas y documentacion vigente.

Lectura de las laminas: Se tomaron como referencia de producto y de promesas a validar, no como instrucciones operativas para modificar el codigo.

Conclusion ejecutiva: el proyecto si cubre un nucleo funcional de piloto profesional y varias expectativas visuales, pero no cumple todavia con todo el ecosistema prometido en las laminas. Las mayores brechas estan en pagos protegidos reales, asistencia y evidencia de trabajo, reputacion mutua, reemplazo automatico, verificacion, contratacion, monetizacion y cumplimiento de produccion.

# 1. Resultado general

La base actual permite recorrer de forma persistente el ciclo publicacion -> postulacion -> decision empresarial -> asignacion -> confirmacion -> check-in -> check-out o cancelacion. Ese ciclo esta respaldado por PostgreSQL, autorizacion por sesion, eventos de turno y pruebas automatizadas. Por tanto, el producto esta en condiciones de demostracion tecnica y de preparacion de un piloto controlado, pero no de operacion abierta ni de sostener todas las promesas comerciales de las laminas.

| Area | Estado | Evidencia actual | Brecha principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Nucleo marketplace persistente | IMPLEMENTADO | API y PostgreSQL cubren publicacion, postulaciones unicas, aceptacion con cupos, confirmacion, check-in/out, cancelacion, estados y eventos; 38 pruebas API pasan. | Faltan pruebas de concurrencia y casos excepcionales mas amplios. |
| App del trabajador | PARCIAL / DEMO | Flutter responsive, busqueda, filtros, guardados, alertas, detalle, postulaciones, mensajes, perfil, logros, wallet y check-in visibles. | El modo demo sigue disponible; reputacion, pagos y algunas metricas son de presentacion o ledger. |
| Panel de la empresa | PARCIAL / DEMO | Dashboard, turnos, candidatos, cobertura derivada, directorio, mensajes, pagos CRUD, suscripcion piloto y rescate activable. | Asistencia en tiempo real, ranking verificable y rescate con matching/tiempo de respuesta no estan operativos. |
| Confianza y seguridad del intercambio | PARCIAL / DEMO | Sesiones persistentes, aislamiento por propietario, eventos y credencial temporal de check-in. | No hay verificacion oficial, QR real, antifraude, evidencia de sede ni reputacion mutua persistida. |
| Pago protegido y liberacion | NO IMPLEMENTADO | Existen Payment y WalletMovement, estados y saldos de ledger para desarrollo. | No hay deposito, escrow, pasarela, autorizacion, conciliacion, retiro ni liberacion automatica. |
| Modelo de negocio y Cumple Contrata | PARCIAL / DEMO | Hay plan PILOT/TRIAL y campos de fee/costo; la UI muestra conceptos de negocio. | Comision real, membresias cobradas, contratacion, capacitacion y certificados operativos no estan implementados. |
| Preparacion productiva y regulatoria | NO IMPLEMENTADO | La documentacion identifica fases, riesgos y entidades a considerar. | Faltan administracion, observabilidad, backups probados, CI/CD, secretos rotables, reclamos, privacidad y definicion legal. |

# 2. Cobertura frente a las laminas adjuntas

La matriz separa lo que ya funciona en una ruta de producto de lo que solo aparece como una pantalla, un dato de demo o una intencion de negocio. Una etiqueta visual en la interfaz no se considera evidencia suficiente de una capacidad operativa.

## 2.1 App del trabajador

| Expectativa | Estado | Que se encontro | Que falta |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio, disponibilidad y oportunidades | IMPLEMENTADO | Shell responsive y disponibilidad persistida; feed de turnos desde API con SSE en modo local. | No hay ranking avanzado de recomendaciones basado en datos reales. |
| Busqueda, filtros, guardados y alertas | IMPLEMENTADO | Consulta por texto, industria, pago, urgencia, recomendado, modalidad; guardado/alerta local y estados vacio/error. | Alertas no generan notificacion externa ni motor server-side. |
| Detalle de turno y postulacion | IMPLEMENTADO | Descripcion, funciones, requisitos, modalidad, preguntas de filtro y postulacion persistente. | No contacta empleadores reales fuera del entorno controlado. |
| Confirmacion y seguimiento | IMPLEMENTADO | Mis postulaciones restaura estado remoto y siguiente accion; confirmacion y cancelacion con motivo. | Recordatorios temporales aun pendientes. |
| Check-in/check-out digital | PARCIAL / DEMO | Credencial temporal y secuencia de API; Flutter comunica que camara/GPS estan desactivados. | No es un QR escaneable ni prueba de presencia; no registra horas, tardanza o incidencia. |
| Wallet y pago al trabajador | PARCIAL / DEMO | WalletMovement, estados PENDING/RELEASED/REVERSED y vista de movimientos. | No existe dinero real, retiro, proveedor, conciliacion ni movimiento automatico al completar. |
| Indice CUMPLE, niveles y reputacion | PARCIAL / DEMO | Perfil visual con score, certificados, experiencia y logros de demostracion. | No existe calculo persistente de puntualidad/asistencia ni calificacion mutua por turno. |

## 2.2 Panel de la empresa

| Expectativa | Estado | Que se encontro | Que falta |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard y gestion de turnos | IMPLEMENTADO | Resumen, turnos activos, cobertura derivada, publicacion guiada, edicion, cancelacion y eventos. | Calendario real, analitica historica y metricas de asistencia aun no estan completas. |
| Directorio y seleccion | PARCIAL / DEMO | CRUD de perfiles, disponibilidad, habilidades, match e indice visual; candidatos con respuestas de filtro. | No hay ranking verificable por desempeno real ni disponibilidad geografica validada. |
| Mensajeria trabajador-empresa | IMPLEMENTADO | Conversaciones persistentes, autorizacion por actor, lectura y polling cada 4 segundos. | Adjuntos, push y entrega instantanea via SSE/WebSocket no estan habilitados. |
| Cobertura y asistencia en tiempo real | PARCIAL / DEMO | Cupos y estados se derivan de asignaciones; el panel refresca postulaciones. | No existe tablero de asistencia real, aprobacion de horas, tardanza, ausencia o incidencia. |
| CUMPLE Rescate | PARCIAL / DEMO | Boton y campo rescueActive persisten; la interfaz explica el objetivo. | No existe algoritmo que busque, contacte, mida cercania, consiga aceptacion ni garantice 12 minutos. |
| Pagos y control financiero | PARCIAL / DEMO | CRUD de movimientos, estados, resumen y exportacion anunciada en UI. | Registrar un movimiento no equivale a cobrar, custodiar fondos o liberar pago. |

## 2.3 Confianza, rescate y promesas comerciales

| Promesa | Estado | Evidencia actual | Necesidad pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago protegido: deposito -> retencion -> liberacion | NO IMPLEMENTADO | El esquema contempla Payment y ledger, pero las rutas son CRUD manuales. | Proveedor regulado, escrow, autorizacion, devolucion, conciliacion y payout. |
| Check-in QR y evidencia de turno | PARCIAL / DEMO | Se emite una credencial de texto y se valida en API. | QR real, PIN/sede, evidencia de inicio/fin, horas aprobadas y auditoria de correcciones. |
| Reemplazo automatico con IA | NO IMPLEMENTADO | Existe una accion visual de rescate y orden por compatibilidad en directorio. | Matching operativo, reglas de elegibilidad, mensajes automaticos, tiempos, aceptacion y metricas. |
| Calificacion mutua y niveles Bronze/Plata/Oro/Elite | PARCIAL / DEMO | Pantallas de reputacion y logros con datos/previews de demo. | Entidad de evaluaciones, calculo por eventos, moderacion, historial y uso en decisiones. |
| Empresa/trabajador verificados | PARCIAL / DEMO | Campos verified, RUC/DNI capturados y textos de confianza. | Consulta de fuente oficial, revision administrativa, evidencia, consentimiento y caducidad. |
| Cumple Contrata, capacitacion y certificacion | NO IMPLEMENTADO | Aparece en la propuesta de valor y en conceptos visuales. | Flujo de contratacion, tarifa, documentos, consentimiento, cursos y certificados emitidos. |
| Evitar puenteo y monetizacion | PARCIAL / DEMO | Plan piloto y campos de fee existen; no se cobra. | Comision/membresia reales, reglas anti-elusion, contratos, facturacion y beneficios. |

# 3. Necesidades y funcionalidades aun por cubrir

Estas necesidades son las brechas observadas al corte. Se registran para dar continuidad al avance; no constituyen instrucciones de implementacion ni un plan operativo detallado.

## Prioridad alta para que las promesas sean reales

Pagos protegidos de extremo a extremo: deposito empresarial, fondos comprometidos, liberacion condicionada al cierre, devoluciones, retiro y conciliacion con proveedor regulado.

Asistencia verificable: QR/PIN o confirmacion de sede, registro de inicio/fin, horas, tardanzas, ausencias, incidencias y aprobacion empresarial.

Reputacion basada en hechos: puntuacion de puntualidad/asistencia/permanencia, calificacion mutua, niveles y trazabilidad por turno.

Rescate operativo real: seleccion de candidatos elegibles, reglas de distancia/horario, contacto, aceptacion, reemplazo y medicion del tiempo de cobertura.

Verificacion y confianza: revision de empresa, validacion de RUC/DNI mediante proveedor autorizado, consentimiento, vigencia y estados de verificacion.

Definicion de Cumple Contrata y relacion laboral: flujo documental, consentimientos y limites legales antes de presentar la plataforma como contratacion o intermediacion.

## Prioridad media para operacion y escala

Recordatorios antes del turno y ante acciones vencidas; notificaciones push o canales externos solo despues de definir consentimiento y seguridad.

Panel administrativo interno, roles para equipos empresariales, soporte, reclamos y gestion de empresas habilitadas.

Analitica de operacion: fill rate, tiempo de cobertura, asistencia, puntualidad, cancelaciones, repeticion y margen por turno.

Pruebas end-to-end y de concurrencia sobre aceptacion, cupos, cancelacion, aislamiento y transiciones excepcionales; CI/CD y backups restaurables.

Gestion de documentos/adjuntos y exportacion de comprobantes, con politicas de retencion y eliminacion.

## Fuera de la entrega actual, pero explicito en la vision

GPS continuo, camara, foto de DNI y reconocimiento facial: permanecen deliberadamente desactivados.

Integraciones regulatorias con SUNAT, SUNAFIL, MTPE, RENIEC, EsSalud/AFP/ONP, BCRP/PSP, ANPD e Indecopi.

Escalamiento nacional y expansion a la Amazonia despues de validar liquidez local y el modelo economico.

# 4. Validaciones realizadas al corte

| Comprobacion | Resultado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| npm test | OK | 9 archivos API; 38 pruebas aprobadas. Web: sin archivos de prueba, salida 0 con passWithNoTests. |
| npm run build | OK | TypeScript API correcto y build de produccion Next.js correcto. |
| flutter test | OK | 55 pruebas Flutter aprobadas. |
| flutter analyze | OBSERVACION | 1 warning: importacion duplicada en worker_secondary_pages.dart:3; el comando termina con codigo 1. |
| flutter build web --release --dart-define=USE_LOCAL_API=true | OK CON AVISOS | Build generado; aviso de dry run WASM y fuente Cupertino ausente. |
| Docker/PostgreSQL y recorrido integrado actual | VALIDACION PENDIENTE | No se reejecuto Docker ni una prueba E2E de dos usuarios durante esta revision; la documentacion historica registra recorridos previos. |
| Revision visual manual en dispositivos | VALIDACION PENDIENTE | No se hizo una sesion manual completa Android/iOS/tablet/desktop en este corte. |

# 5. Evidencia tecnica consultada

apps/api/prisma/schema.prisma: estados de turno, postulaciones, asignaciones, cancelaciones, eventos, suscripcion piloto, conversaciones, pagos y wallet ledger.

apps/api/src/modules/marketplace/marketplace.routes.ts: busqueda, SSE, postulaciones, confirmacion, check-in/out, cancelacion, disponibilidad, wallet y mensajeria del trabajador.

apps/api/src/modules/business/business.routes.ts y business.service.ts: CRUD empresarial, candidatos, decisiones, eventos, conversaciones, pagos, perfil y suscripcion.

apps/mobile_flutter/lib/features/discovery y features/marketplace: responsive discovery, filtros, alertas, postulaciones, estados operativos, wallet, check-in y mensajes.

apps/web/app/page.tsx y apps/web/lib/business-api.ts: dashboard empresarial, turnos, candidatos, rescate, trabajadores, mensajes, pagos y sesion persistente.

docs/PROGRESO.md, docs/AVANCE_2026-08-22.md, docs/API_CRUD.md y docs/PLAN_MEJORA_PROGRESIVA.md: contexto de avance, limites declarados y fases pendientes.

# 6. Cierre del seguimiento

Al 31 de agosto de 2026, Cumple Now cumple las expectativas de una demostracion tecnica avanzada y cubre el primer nucleo de un piloto controlado. No cumple todavia todas las expectativas de las laminas si estas se interpretan como capacidades productivas: varias promesas de confianza, pago, reputacion, rescate, contratacion y crecimiento estan representadas parcialmente o declaradas como futuras.

La diferencia principal no esta en la presencia de pantallas, sino en la evidencia operacional detras de ellas. Para considerar cubierta la propuesta completa, las funciones señaladas como parcial o no implementadas deben tener datos persistidos, reglas de negocio, permisos, auditoria, pruebas y un proceso real de operacion. Este documento deja constancia de esa diferencia para las proximas revisiones de avance.

Estado de seguimiento: Nucleo de piloto: cubierto con observaciones. Ecosistema completo de las laminas: pendiente de ampliacion funcional y de validacion productiva.